Contents

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity	1

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal	1

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog	1

Task Breakdown cho CS03	2

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart	2

## Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Điền các ô còn trống trong bảng Velocity và bảng Capacity. Viết 1 câu nhận xét: Capacity Sprint này so với 200 giờ thế nào, và dùng Velocity cùng 	Capacity để dự báo Sprint ra sao.

Nhận xét:

- Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức chuẩn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; dùng Velocity (16 SP) kết hợp Capacity (190 giờ) để dự báo nhóm có khả năng hoàn thành an toàn khoảng 16 SP trong Sprint này.

## Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Viết lại Sprint Goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau Sprint. Không liệt kê mã PBI.

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

- Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, xem khung giờ trống, thực hiện đặt chỗ trước và quản lý lịch sạc linh hoạt

## Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; tính năng cốt lõi của hệ thống đặt chỗ, mang lại giá trị cao và phù hợp với năng lực nhóm. |
| CS04 | 4 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 4; hoàn thiện trải nghiệm người dùng; tổng SP đã chọn là 16 SP, vừa khít với Velocity tham khảo (16 SP), tuy nhiên cần họp nhanh với PO để chốt quy tắc hủy sát giờ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 16 SP | X | Mức dự báo, không phải cam kết |

### Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế API backend và logic nghiệp vụ cho chức năng đặt chỗ | API endpoint hoàn thiện và vượt qua Unit Test | 14 giờ |
| 2 | Xây dựng giao diện frontend cho màn hình chọn trạm, chọn khung giờ, chọn xe và hiển thị mã xác nhận đặt chỗ thành công | UI hoàn thiện tích hợp thành công với API backend | 10 giờ |

## Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | - So sánh: Đường thực tế luôn cao hơn lý tưởng, đi ngang dài hạn từ ngày 3 đến 7 (8 SP) - Bất thường & Rủi ro: Công việc bị tắc nghẽn và dồn toa về cuối Sprint, gây rủi ro trễ hạn hoặc vỡ chất lượng do không kịp sửa lỗi tích hợp |
| 2 | - Đề xuất ngày 7:Focus/Swarming toàn nhóm hỗ trợ dứt điểm công việc của CS03 để chuyển trạng thái sang Done ngay trong ngày 8 |

Không đề xuất: đổi SP giữa Sprint; tính SP cho PBI chưa Done; thêm việc ngoài Sprint Goal.